|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hemos avanzado conforme a lo planificado en la mayoría de las actividades del proyecto Ctrl+Pyme. La definición de módulos y el diseño funcional se completaron en los tiempos estimados. Sin embargo, el desarrollo técnico ha tenido algunos retrasos debido a la falta de créditos gratuitos en GCP que nos obligó a trabajar temporalmente en otras plataformas como plan de mitigación. Lo que ha facilitado el avance es la claridad del modelo de negocio y la buena comunicación entre los miembros del equipo. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Las dificultades técnicas se han enfrentado con investigación autodidacta, uso de documentación oficial y apoyo en comunidades de desarrolladores. También hemos ajustado el cronograma para priorizar funcionalidades críticas como el módulo de ventas y el inventario. Planeamos seguir dividiendo tareas por especialidad para optimizar tiempos y evitar cuellos de botella. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evaluamos positivamente nuestro trabajo. Hemos logrado definir una arquitectura clara, un modelo de negocio viable y una interfaz amigable para el usuario final. Destacamos la capacidad de adaptación frente a imprevistos y la organización interna. Para mejorar, podríamos documentar mejor los procesos técnicos para facilitar futuras iteraciones. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra mayor inquietud es el poder disponer de créditos suficientes para mantener el aplicativo en GCP para la entrega final, además de poder hacer pruebas con usuarios reales.  Preguntaríamos al docente: ¿Qué estrategias recomiendan para validar el producto con usuarios reales antes de lanzarlo comercialmente? |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Dado que somos solo dos integrantes, constantemente redistribuimos actividades según la carga de trabajo y las necesidades del proyecto. No se han incorporado nuevas actividades aún, pero estamos abiertos a asumirlas si el proyecto lo requiere. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Nuestro grupo de 2, ha sido colaborativo y eficiente. Destacamos la comunicación constante, la flexibilidad para asumir tareas y el compromiso con el proyecto. Como aspecto a mejorar, podríamos establecer reuniones más estructuradas con objetivos claros y seguimiento de tareas para evitar duplicidad de esfuerzos. |