Autores: Gricel Sánchez O. (Product Owner)

Hernán Cabeza (Scrum Master)

Organización: Duoc UC

07 de Noviembre de 2025

Descripción breve

Proyecto: Ctrl+Pyme
Versión del documento: 1.0

Plan de Pruebas del Sistema Ctrl+Pyme

Documento de validación funcional y no funcional del sistema SaaS para gestión de PYMES

Contenido

Introducción	2

1. Objetivos del Plan de Pruebas	3

2. Alcance	3

3. Tipos de Pruebas	3

4. Criterios de Entrada y Salida	3

Casos de Prueba - Módulo Ventas	3

Casos de Prueba - Módulo Inventario	4

Casos de Prueba - Módulo Cliente Administrador	4

Casos de Prueba - Módulo Administrador SAS	4

Casos de Prueba - Módulo Seguridad	5

5. Matriz de Trazabilidad	5

6. Casos de Prueba No Funcionales	6

7. Cronograma Estimado de Ejecución de Pruebas	7

8. Roles y Responsables	7

Conclusión	8

Referencias Normativas y Técnicas	9

# Introducción

El presente documento tiene como propósito definir y estructurar el Plan de Pruebas del sistema Ctrl+Pyme, una solución SaaS orientada a la digitalización de la gestión operativa de pequeñas y medianas empresas en Chile. Este plan contempla la validación de los módulos funcionales y no funcionales del sistema, asegurando que cada componente cumpla con los requerimientos definidos en las historias de usuario y en la arquitectura del software.

La estrategia de pruebas se enmarca dentro de una metodología ágil, combinando prácticas de Scrum y Kanban, y se ejecutará de forma incremental a lo largo del desarrollo de los sprints del proyecto. Se incluyen pruebas funcionales organizadas por etapas CRUD, pruebas no funcionales (usabilidad, rendimiento, seguridad, escalabilidad, disponibilidad y mantenibilidad), así como una matriz de trazabilidad que vincula cada historia de usuario con sus respectivos casos de prueba.

Este documento servirá como guía para el equipo de QA, desarrollo y gestión del proyecto, facilitando la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades de validación.

Plan de Pruebas - Ctrl+Pyme

# 1. Objetivos del Plan de Pruebas

Validar que cada módulo del sistema Ctrl+Pyme cumpla con los requerimientos funcionales definidos, cubriendo todas las etapas del ciclo CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar).

# 2. Alcance

Este plan cubre los módulos: Ventas, Inventario, Cliente Administrador, Administrador SAS y Seguridad. Se incluyen pruebas funcionales por historia de usuario, organizadas en formato de tabla.

# 3. Tipos de Pruebas

- Pruebas Funcionales
- Pruebas de Integración
- Pruebas de Seguridad
- Pruebas de Usabilidad

# 4. Criterios de Entrada y Salida

Entrada: módulo desarrollado, documentación técnica disponible, ambiente de pruebas activo.
Salida: funcionalidad validada, sin errores críticos, criterios de aceptación cumplidos.

## Casos de Prueba - Módulo Ventas

| ID Caso | Funcionalidad | Etapa CRUD | Pasos | Datos de Prueba | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V-01 | Registrar venta | Crear | Ingresar productos y confirmar venta | Producto A, cantidad 2 | Venta registrada correctamente |
| V-02 | Consultar ventas | Leer | Acceder al historial de ventas | Fecha: hoy | Listado de ventas mostrado |
| V-03 | Modificar venta | Actualizar | Editar cantidad de producto en venta | Venta ID 123 | Venta actualizada |
| V-04 | Eliminar venta | Eliminar | Seleccionar venta y eliminar | Venta ID 123 | Venta eliminada del sistema |

## Casos de Prueba - Módulo Inventario

| ID Caso | Funcionalidad | Etapa CRUD | Pasos | Datos de Prueba | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | Agregar producto | Crear | Ingresar nuevo producto al inventario | Producto B, stock 10 | Producto agregado |
| I-02 | Consultar inventario | Leer | Ver listado de productos | Filtro: categoría | Listado mostrado |
| I-03 | Actualizar stock | Actualizar | Modificar cantidad de stock | Producto B, nuevo stock 15 | Stock actualizado |
| I-04 | Eliminar producto | Eliminar | Eliminar producto del inventario | Producto B | Producto eliminado |

## Casos de Prueba - Módulo Cliente Administrador

| ID Caso | Funcionalidad | Etapa CRUD | Pasos | Datos de Prueba | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | Registrar cliente | Crear | Ingresar datos del cliente | Nombre, correo | Cliente registrado |
| CA-02 | Consultar clientes | Leer | Ver listado de clientes | Filtro: nombre | Listado mostrado |
| CA-03 | Actualizar cliente | Actualizar | Modificar datos del cliente | Cliente ID 456 | Datos actualizados |
| CA-04 | Eliminar cliente | Eliminar | Eliminar cliente del sistema | Cliente ID 456 | Cliente eliminado |

## Casos de Prueba - Módulo Administrador SAS

| ID Caso | Funcionalidad | Etapa CRUD | Pasos | Datos de Prueba | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AS-01 | Crear suscripción | Crear | Registrar nueva suscripción | Cliente ID, plan | Suscripción creada |
| AS-02 | Consultar suscripciones | Leer | Ver suscripciones activas | Filtro: estado | Listado mostrado |
| AS-03 | Actualizar suscripción | Actualizar | Modificar plan de suscripción | Suscripción ID 789 | Suscripción actualizada |
| AS-04 | Eliminar suscripción | Eliminar | Eliminar suscripción | Suscripción ID 789 | Suscripción eliminada |

## Casos de Prueba - Módulo Seguridad

| ID Caso | Funcionalidad | Etapa CRUD | Pasos | Datos de Prueba | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | Crear usuario | Crear | Registrar nuevo usuario | Nombre, rol | Usuario creado |
| S-02 | Consultar usuarios | Leer | Ver listado de usuarios | Filtro: rol | Listado mostrado |
| S-03 | Actualizar usuario | Actualizar | Modificar datos del usuario | Usuario ID 321 | Datos actualizados |
| S-04 | Eliminar usuario | Eliminar | Eliminar usuario del sistema | Usuario ID 321 | Usuario eliminado |

# 5. Matriz de Trazabilidad

| Historia de Usuario | Funcionalidad | ID Caso de Prueba |
| --- | --- | --- |
| HU-01: Como operador quiero registrar una venta | Registrar venta | V-01 |
| HU-02: Como operador quiero consultar ventas | Consultar ventas | V-02 |
| HU-03: Como operador quiero modificar ventas | Modificar venta | V-03 |
| HU-04: Como operador quiero eliminar ventas | Eliminar venta | V-04 |
| HU-05: Como operador de inventario quiero agregar productos | Agregar producto | I-01 |
| HU-06: Como operador quiero consultar inventario | Consultar inventario | I-02 |
| HU-07: Como operador quiero actualizar stock | Actualizar stock | I-03 |
| HU-08: Como operador quiero eliminar productos | Eliminar producto | I-04 |
| HU-09: Como administrador quiero registrar clientes | Registrar cliente | CA-01 |
| HU-10: Como administrador quiero consultar clientes | Consultar clientes | CA-02 |
| HU-11: Como administrador quiero actualizar clientes | Actualizar cliente | CA-03 |
| HU-12: Como administrador quiero eliminar clientes | Eliminar cliente | CA-04 |
| HU-13: Como administrador SAS quiero crear suscripciones | Crear suscripción | AS-01 |
| HU-14: Como administrador SAS quiero consultar suscripciones | Consultar suscripciones | AS-02 |
| HU-15: Como administrador SAS quiero actualizar suscripciones | Actualizar suscripción | AS-03 |
| HU-16: Como administrador SAS quiero eliminar suscripciones | Eliminar suscripción | AS-04 |
| HU-17: Como administrador quiero crear usuarios | Crear usuario | S-01 |
| HU-18: Como administrador quiero consultar usuarios | Consultar usuarios | S-02 |
| HU-19: Como administrador quiero actualizar usuarios | Actualizar usuario | S-03 |
| HU-20: Como administrador quiero eliminar usuarios | Eliminar usuario | S-04 |

# 6. Casos de Prueba No Funcionales

A continuación, se presentan los casos de prueba no funcionales organizados por categoría:

| ID | Categoría | Descripción | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-01 | Usabilidad | Validar que la interfaz sea comprensible para usuarios con baja alfabetización digital | El usuario puede navegar y completar tareas sin asistencia |
| NF-02 | Rendimiento | Verificar que el sistema responda en menos de 2 segundos bajo carga normal | Tiempo de respuesta ≤ 2 segundos |
| NF-03 | Seguridad | Probar que los accesos estén protegidos mediante autenticación segura | Acceso solo con credenciales válidas |
| NF-04 | Escalabilidad | Evaluar el comportamiento del sistema al aumentar el número de usuarios concurrentes | El sistema mantiene estabilidad y rendimiento |
| NF-05 | Disponibilidad | Simular caída de servicios y verificar recuperación automática | El sistema se recupera sin pérdida de datos |
| NF-06 | Mantenibilidad | Validar que los logs y errores sean trazables para facilitar mantenimiento | Errores registrados con detalle suficiente |

# 7. Cronograma Estimado de Ejecución de Pruebas

Distribución de pruebas por módulo en un periodo de 18 semanas:

| Módulo | Semanas Estimadas | Actividades |
| --- | --- | --- |
| Ventas | Semanas 1-3 | Pruebas funcionales CRUD, integración, rendimiento |
| Inventario | Semanas 4-6 | Pruebas funcionales CRUD, seguridad, escalabilidad |
| Cliente Administrador | Semanas 7-9 | Pruebas funcionales, usabilidad, integración |
| Administrador SAS | Semanas 10-12 | Pruebas funcionales, seguridad, mantenibilidad |
| Seguridad | Semanas 13-15 | Pruebas de autenticación, autorización, auditoría |
| Pruebas Globales | Semanas 16-18 | Pruebas de regresión, carga, disponibilidad |

# 8. Roles y Responsables

Asignación de responsabilidades para la ejecución del plan de pruebas:

| Rol | Responsable | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Gricel | Definir criterios de aceptación, validar resultados de pruebas |
| Scrum Master | Hernán | Coordinar ejecución técnica, remover impedimentos |
| QA | Equipo QA | Diseñar y ejecutar casos de prueba, documentar resultados |
| Desarrollo | Equipo Dev | Corregir errores, apoyar pruebas técnicas |

# Conclusión

El Plan de Pruebas de Ctrl+Pyme establece una base sólida para garantizar la calidad del sistema antes de su despliegue. A través de la ejecución sistemática de pruebas funcionales y no funcionales, se busca validar el cumplimiento de los requerimientos definidos, detectar errores de forma temprana y asegurar una experiencia satisfactoria para los usuarios finales.

La cobertura de pruebas incluye todos los módulos críticos del sistema, distribuidos en un cronograma de 18 semanas, con roles claramente asignados para cada etapa del proceso. La trazabilidad entre historias de usuario y casos de prueba permite mantener el control sobre el avance y asegurar que cada funcionalidad sea evaluada de forma completa.

Este plan se alinea con las buenas prácticas internacionales definidas por la norma ISO/IEC/IEEE 29119, que establece los estándares para la documentación, diseño y ejecución de pruebas de software. En particular, se han considerado los principios de planificación, diseño de casos de prueba y ejecución controlada, asegurando que el proceso de validación sea trazable, reproducible y conforme a estándares reconocidos.

Este documento será actualizado conforme avance el proyecto, incorporando resultados, ajustes y evidencias que respalden la validación del sistema. Su correcta ejecución contribuirá directamente al éxito del proyecto y a la adopción efectiva de Ctrl+Pyme por parte de las PYMES locales.

# Referencias Normativas y Técnicas

ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013

Software and Systems Engineering — Software Testing — Part 1: Concepts and Definitions

Define los conceptos fundamentales y el marco general para la gestión de pruebas de software.

ISO/IEC/IEEE 29119-2:2013

Software and Systems Engineering — Software Testing — Part 2: Test Processes

Establece los procesos de planificación, monitoreo, control, diseño, implementación y ejecución de pruebas.

ISO/IEC/IEEE 29119-3:2013

Software and Systems Engineering — Software Testing — Part 3: Test Documentation

Especifica los formatos y contenidos recomendados para documentos como el Plan de Pruebas, Casos de Prueba y Reportes de Resultados.

ISTQB® Glossary of Terms Used in Software Testing

International Software Testing Qualifications Board

Glosario oficial que define términos clave utilizados en pruebas de software, útil para estandarizar la terminología del documento.