Fecha de Cierre: 01 de Diciembre de 2025

Descripción breve

Este documento formaliza el cierre del proyecto Ctrl+Pyme, certificando el cumplimiento de los objetivos, la aceptación de los entregables por parte de los stakeholders y la liberación oficial de los recursos del equipo de desarrollo.

ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

Ctrl+Pyme

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| Rol | Nombre | Organización |
| --- | --- | --- |
| Project Manager / Scrum Master | Hernán Cabeza | Ctrl+Pyme |
| Product Owner / Documentadora | Gricel Sánchez | Ctrl+Pyme |
| Patrocinador / Cliente | Pymes de Chile | Mercado Objetivo |
| Docente Guía | Fernando Herrera | Duoc UC |

## 2. RAZÓN DEL CIERRE

El proyecto se da por finalizado formalmente debido a la siguiente causa:

- [x] Cumplimiento de Objetivos: Se han entregado los productos y servicios comprometidos.

- [ ] Finalización de Plazo: Se ha cumplido el tiempo estipulado en el cronograma.

- [ ] Cancelación: El proyecto ha sido cancelado antes de su término (indicar motivo en observaciones).

- [ ] Otro: ________________________.

## 3. VERIFICACIÓN DEL ALCANCE Y ENTREGABLES

Se confirma la entrega y aceptación de los siguientes artefactos, alineados con el Documento de Requerimientos (v. 04-10-2025) y el Informe de Arquitectura (v. 22-10-2025):

| Entregable | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Plataforma SaaS Ctrl+Pyme | Aceptado | Despliegue funcional en Google Cloud Platform (GCP). |
| Código Fuente | Entregado | Repositorio Git con stack Next.js/React + Prisma/PostgreSQL. |
| Módulo de Pagos | Aceptado | Integración funcional con Webpay (Transbank). |
| Informe de Arquitectura | Aceptado | Documentación del modelo 4+1 y diagramas técnicos. |
| Documentación de Requerimientos | Aceptado | Historias de usuario y reglas de negocio validadas. |
| Manuales de Usuario | [Pendiente/Entregado] | Guías para el administrador y usuario final Pyme. |

## 4. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

| Objetivo del Proyecto | Resultado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Digitalización de Pymes | Cumplido | Solución accesible vía web para reducir la brecha digital y gestión manual. |
| Gestión Operativa | Cumplido | Funcionalidades implementadas para control de inventario y ventas. |
| Arquitectura Escalable | Cumplido | Infraestructura basada en la nube (SaaS) preparada para crecimiento. |

## 5. LECCIONES APRENDIDAS

### 5.1. Aciertos (Qué funcionó bien)

- Elección del Stack Tecnológico: El uso de Next.js junto con Prisma ORM agilizó el desarrollo del backend y la gestión de la base de datos PostgreSQL.

- Metodología Ágil: La implementación de Scrum con sprints semanales y el uso de tableros Kanban (Trello) permitieron una adaptación rápida a los cambios.

### 5.2. Oportunidades de Mejora (Qué se puede mejorar)

- Curva de Aprendizaje GCP: El despliegue en Google Cloud Platform requirió más tiempo de investigación del estimado inicialmente.

- Integración de Pagos: La validación de seguridad con Transbank presentó desafíos técnicos que impactaron levemente el cronograma.

## 6. CIERRE ADMINISTRATIVO Y LIBERACIÓN DE RECURSOS

Se declara que no existen pendientes técnicos ni administrativos críticos que impidan el cierre del proyecto. El equipo de proyecto queda liberado de sus responsabilidades actuales respecto a Ctrl+Pyme, pasando el sistema a fase de Mantenimiento/Soporte (si aplica).

## 7. APROBACIONES

Al firmar este documento, las partes interesadas aceptan los entregables y autorizan el cierre formal del proyecto.

| __________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| Hernán Cabeza | Gricel Sánchez |
| Scrum Master / Desarrollador | Product Owner / Documentadora |
| Fecha: //2025 | Fecha: //2025 |

| __________________________ | __________________________ |
| --- | --- |
| [Nombre Cliente/Representante] | Fernando Herrera |
| Representante Pyme / Usuario | Docente Guía Duoc UC |
| Fecha: //2025 | Fecha: //2025 |